**ผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามขอบเขตโครงการยกระดับการให้บริการเว็บไซต์ มกอช.**

| **รายการ** | **ผลการตรวจสอบ** |
| --- | --- |
| ๑.ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ มกอช และเว็บไซต์ สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนี้ |  |
| ๑.๑ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและโครงสร้างของเว็บไซต์ มกอช. และขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงความต้องการจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ภายใน มกอช. | ดำเนินการแล้ว |
| ๑.๒ จัดทำโครงสร้างเว็บไซต์ของ มกอช. และเว็บไซต์สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล | ดำเนินการแล้ว |
| ๑.๓ ออกแบบหน้าเว็บไซต์โดยยึดหลักการออกแบบ Flat Design หรือSkeuomorphism ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมีรูปแบบที่ทันสมัย และสวยงาม | ดำเนินการแล้ว |
| ๑.๔ ออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ (ตามหลักการของ Universal Design and Web Accessibility) ภายใต้ข้อกำหนด W3C Web Accessibility | ดำเนินการแล้ว |
| ๑.๕ จัดทำ Layout Template และต้นแบบเว็บไซต์ โดยมีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการต่อไป | ดำเนินการแล้ว |
| ๑.๖ พัฒนาส่วน Front-end ของเว็บไซต์ มกอช. ตามคุณลักษณะข้อ ๒ (ตาม TOR) และเว็บไซต์สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามคุณลักษณะข้อ ๓ (ตาม TOR) โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน | ดำเนินการแล้ว  (ขาดเรื่องความสวยงาม) |
| ๑.๗ พัฒนาระบบบริการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ได้ และสามารถกำหนดสิทธิ์การบริหารจัดการข้อมูลได้หลายระดับ | ดำเนินการแล้ว |
| ๑.๘ จัดทำช่องทางในเว็บไซต์ให้สามารถแชร์ข้อมูลผ่าน Social Media ได้ | ดำเนินการแล้ว  (รอการตัดสินใจอีกครั้ง) |
| ๑.๙ แสดงผลบนหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันของอุปกรณ์ Smart Devices ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ (Responsive Design) | ดำเนินการแล้ว |
| ๑.๑๐ พัฒนาเว็บไซต์รองรับการแสดงผลบนบราวเซอร์ (Browser) อย่างน้อย ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome, FireFox และ Safari | ยังไม่เสร็จสมบูรณ์  Internet Explorer, Safari |
| ๒. การพัฒนาเว็บไซต์ มกอช. ดังนี้ |  |
| ๒.๑ ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของ มกอช. ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) | ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ |
| ๒.๒ ทำการถ่ายโอนข้อมูลเว็บไซต์เดิมของ มกอช. มายังเว็บไซต์ใหม่โดยในกรณีที่ข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ในเว็บไซต์ มกอช | ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ |
| ๒.๓ ออกแบบเว็บไซต์ มกอช. ให้สามารถแสดงผลได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยจัดเก็บเนื้อหาลงฐานข้อมูล และมีระบบ Front-end ที่ผู้ใช้สามารถเลือกภาษาเพื่อการใช้งานได้ | ดำเนินการแล้ว |
| ๓. การพัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร มีดังนี้ | |
| ๓.๑ ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ มกอช. ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร | * ข้อมูลกรรมการไม่ขึ้น * ตารางปฏิทินไม่ลิงก์ไปที่หน้าจอปฏิทิน |
| ๓.๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม/สัมมนา เพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น ตารางปฏิทินนัดหมายการประชุม การเชิญประชุม/สัมมนา การดาวน์โหลดเอกสารการประชุม และผลการประชุม | * เรื่องอีมล์ * ตารางปฏิทินไม่ลิงก์ไปที่หน้าจอปฏิทิน |
| ๓.๓ ดำเนินการจัดทำระบบรับฟังข้อคิดเห็นออนไลน์ต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร | * ติดเรื่อง Review * เรื่องความคิดเห็น online สามารถเลือก Word online แสดง * เลือกช่วงเปิดปิดไม่ได้ * Preview ตอนสร้างแบบสอบถามที่ระบบหลังบ้าน |
| ๓.๔ ดำเนินการจัดทำระบบการติดตามผลการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร | ดำเนินการแล้ว |
| ๔. ทดสอบเว็บไซต์ มกอช. และเว็บไซต์สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๕. จัดฝึกอบรมใช้งานเว็บไซต์ มกอช. และเว็บไซต์สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร | ยังไม่ดำเนินการ |